Planning Live Performance

**Woensdag 20-01-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taak / deelproduct | Geschatte tijd | Deadline | Voltooid om |
| Doornemen opdracht / planning opstellen | 0:30 | 09:15 | 09:20 |
| Inleiding, begrippen en eisen (Analyse) | 0:30 | 09:45 | 09:35 |
| Usecases (Analyse) | 2:00 | 12:00 | 11:25 |
| Testplan (In analysedocument) | 1:30 | 14:15 | 13:55 |
| ERD / Database ontwerp / aanmaken database (Ontwerp) | 1:45 | 16:15 | 15:50 |
| Klassendiagram (Ontwerp) | 0:45 | 17:00 | 17:00 |

**Donderdag 21-01-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taak / deelproduct | Geschatte tijd | Deadline | Voltooid om |
| Aanmaken klassen, repository, database klassen | 1:00 | 09:45 | 9:15 |
| Waarnemingen toevoegen, verwijderen, bekijken | 1:30 | 11:30 |  |
| Opslaan in de database + restricties | 1:30 | 13:45 |  |
| Uitdraai maken van de waarnemingen | 0:30 | 14:30 |  |
| Logica uitrekenen, broedparen per soort | 1:00 | 15:30 |  |
| Nieuw project aanmaken met alle functies | 1:00 | 16:30 |  |
| Evaluatie | 0:30 | 17:00 |  |

Planning is veranderd door tijdgebrek, ik heb nu voor dag 2 een andere planning aangehouden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taak / deelproduct | Geschatte tijd | Deadline | Voltooid om |
| Aanmaken klassen, repository, database klassen | 1:00 | 09:45 | 9:15 |
| Aanmaken basisstructuur, forms en waarneming toevoegen | 2:30 | 13:30 | 13:15 |
| XML lokaal opslaan | 1:00 | 14:45 | 14:40 |
| Unittesting + Berekenen broedparen | 1:00 | 15:45 |  |
| Implementatie model aanpassen | 0:30 | 16:15 |  |
| Evaluatie | 0:30 | 16:45 |  |